## Slide 1: Gestion de projet
Le cycle en V et le framework SCRUM

## Slide 2: Objectifs
Définir ce qu’est un projet
Définir ce qu’est la gestion de projet
Repérer les principes et étapes de l’approche classique (cycle en V)
Découvrir les valeurs et les principes portés par l’agilité
Découvrir comment l’agilité est mise en œuvre avec le framework Scrum

## Slide 3: Plan
Projet
Gestion de projet
Cycle en V
Méthode agile et Framework Scrum

## Slide 4: I – Projet
Qu’est ce qu’un projet ?
Quels en sont les principaux acteurs ?
Quels sont les problématiques liées à un projet ?

## Slide 5: I – Projet : Définition
Projet :
  Ensemble finalisé d’activités et d’actions
  Entrepris par une « équipe projet » sous la responsabilité d’un chef de projet
  Répond à un besoin (objectif clair et défini)
  Fourni un ou plusieurs livrables
  Délais fixes
  Budget fixe
Ne pas confondre avec une opération (fabrication en série)
Projet => inédit et unique

## Slide 6: I – Projet : Acteurs
Idée, besoins Think MOA (Maîtrise d’ouvrage)
Développement Build MOE (Maîtrise d’œuvre)
Exploitation Run Utilisateurs

## Slide 7: I – Projet : Problématiques
Développement logiciel ≠ production en série
Comment faire face aux changements ?
  Le métier évolue en permanence (concurrence)
  La technologie progresse de + en + vite
  + le projet est complexe + il y aura de changements
  Les changements viennent se confronter à la conception initiale
  Comment satisfaire les besoins des clients et maîtrise les coûts ?

## Slide 8: Gestion de projet
Qu’est ce que la gestion de projet ?

## Slide 9: II – Gestion de projet
Ensemble d’activités permettant :
  D’organiser le bon déroulement d’un projet
  D’atteindre les objectifs en temps et en heures selon les objectifs visés
  Consiste en l’application de méthodes, techniques et outils spécifiques
  Répondre aux différentes problématiques posées par le développement d’un projet de développement logiciel

## Slide 10: II – Gestion de projet
S’apparente à la gestion en général
Intègre également les composantes suivantes :
  La gouvernance de projet : pilotage stratégique, définition du cadre (responsabilités, mécanismes de prise de décision, budget…)
  Les processus de gestion de projet : visent à gérer le projet et ses activités (ne dépendent pas du domaine métier du projet)
  Les processus de réalisations de projet : définissent le « cycle de vie du projet », dépendent du domaine métier du projet

## Slide 11: III - Le cycle en V
L’approche classique pour le développement logiciel

## Slide 12: III – Le cycle en V - Historique
Le cycle en V est une amélioration de l’approche en cascade (waterfall)
Approche séquentielle et linéaire
Inconvénients :
Non adapté aux systèmes complexes composés de plusieurs composants
Manque d’étapes lors de la validation des livrables
Nécessite que les exigences exprimées en début de projet soit claires, complètes et non ambiguës (rarement le cas)

## Slide 13: Vue d’ensemble
Modèle organisationnel des activités d’un projet
Caractérisé par :
  Un flux d’activités descendant détaillant le produit
  La réalisation du projet
  Un flux ascendant comprenant les activités d’assemblage du produit ainsi que sa validation

## Slide 14
Analyse du besoin
Etude de faisabilité
Spécifications fonctionnelles
Conception architecturale
Conception détaillée
Réalisation
Tests unitaires
Tests d’intégration
Tests de validation
Tests d’acceptation
Définition du projet
Test et intégration du projet
Temps
Les besoins du client sont analysés afin de définir les usages du produit final.
Que veut le client ?
Cette étape correspond à la rédaction du cahier des charges des spécifications fonctionnelles du produit final.
Que doit faire le produit ?
Elle est la traduction technique des spécifications fonctionnelles : elle décrit l’ensemble des briques de l’applications et leurs interfaces.
Comment doit-il être fait ?
Elle peut être un début de code ou une documentation qui définit cheque brique fonctionnelle.
Les briques sont réalisées puis assemblées afin de créer le produit final.
Les tests unitaires permettent de vérifier que chaque brique respecte le cahier des charges.
Ces tests sont réalisés sur l’ensemble du produit final et assurent le respect du cahier des charges techniques.
Les tests de validation peuvent être faits par l’ensemble des futurs utilisateurs. Ils doivent vérifier la partie fonctionnelle de l’application.
Cette étape correspond à la dernière étape avant la mise en production. Le client vérifie que le produit répond aux besoins exprimées lors de l’analyse du besoin.
MOE
MOA

## Slide 15: Synthèses des étapes
Expressions des besoins | Que veut le client ? Bénéfices attendus, périmètres, utilisateurs, contraintes
Spécifications | Que doit faire le système ? Rédaction du cahier des charges Spécifications fonctionnelles détaillées
Conception architecturale | Comment doit être fait le système ? Traduction technique des spécifications L’architecture, les différentes briques et leurs interfaces
Conception détaillé | Description de chaque brique à réaliser
Réalisation | Implémentation Codages des composants avec des langages
Les étapes suivantes doivent être réalisées successivement en s’échangeant des documents écrits.

## Slide 16: Synthèse des tests
Tests unitaires | Vérifier que chaque composant fonctionne conformément à la conception détaillée
Tests d’intégration | Vérifier que les composants fonctionnent ensemble
Tests de validation Tests système | Vérifier que le système fonctionne conformément aux spécifications fonctionnelles
Recette Tests d’acceptation | Dernière étape avant la mise en production Le client valide que le système réponds aux besoins exprimés
A chaque étape correspond une étape de tests.
Les tests sont préparés à chaque étape de réalisation.
Vérification vs validation
Vérifier : montrer qu’un produit est conforme à ses spécifications
Valider : montrer qu’un produit satisfait les besoins du client
Notes: Vérification vs Validation
La vérification vise à montrer qu’un produit satisfait à sa spécification
C’est un processus interne à l’équipe de développement
Tests
Revue de code
La validation vise à montrer que l’application satisfait les besoins du client
Processus externe conduit par le client